ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ
ПЛАТФОРМЫ НТИ

Переход к Мета-КБ: от координационного центра
к стигмергийной среде проектирования

Версия 1.0
21.05.2026
Конфиденциально

# Оглавление

1. Резюме для руководства

2. Диагноз: почему текущая модель НТИ исчерпана

3. Целевая модель: стигмергийная платформа

4. Архитектура перехода: 3 этапа

5. Этап I: Прототип (июнь 2026)

6. Этап II: Масштабирование (август–сентябрь 2026)

7. Этап III: Платформа (октябрь 2026 – 2027)

8. Метрики успеха

9. Риски и противодействие

10. Ресурсный план

11. Организационная модель

12. Конкурентная стратегия (оргоружие)

Приложение А: Глоссарий

Приложение Б: Референсная архитектура REG

# 1. Резюме для руководства

Настоящий документ представляет программу трансформации Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) из координационного центра в стигмергийную среду коллективного проектирования — Мета КБ.

Ключевая проблема текущей модели: НТИ функционирует как посредник между разрозненными конструкторскими бюро, стартапами и заказчиками. Это создаёт бутылочное горлышко: все связи проходят через НТИ, скорость координации ограничена пропускной способностью аппарата, знания не накапливаются.

Целевая модель: НТИ как Платформа-среда. Участники взаимодействуют напрямую через общую информационную среду (REG + Zulip + W-матрица). НТИ не назначает связи — среда делает их видимыми и достижимыми.

Программа рассчитана на 18 месяцев и включает три этапа: Прототип (июнь 2026), Масштабирование (август–сентябрь), Платформа (октябрь 2026 – 2027).

Целевые метрики: сокращение времени от идеи до прототипа в 3–5 раз; снижение доли повторяемых ошибок до нуля; экспоненциальный рост ценности сети с каждым новым участником (закон Рида).

# 2. Диагноз: почему текущая модель НТИ исчерпана

Текущая организационная модель НТИ представляет собой консорциум с координационным центром. Эта модель эффективна на этапе запуска (первые 3–5 лет), но демонстрирует фундаментальные ограничения при масштабировании.

## 2.1 Пять структурных ограничений

Бутылочное горлышко координации. Все значимые взаимодействия между участниками проходят через аппарат НТИ. С ростом числа участников пропускная способность аппарата не растёт пропорционально — коммуникационная нагрузка растёт по Меткалфу (N²), а ресурсы аппарата — линейно.

Потеря проектного знания. Когда конструкторское бюро завершает проект и уходит с платформы, все его наработки, отвергнутые альтернативы и неформальное знание уходят вместе с ним. Следующее КБ начинает с нуля.

Невидимость совместимости. Две команды, работающие над смежными узлами одного изделия, не знают о конфликте своих решений до этапа натурных испытаний. Система не предоставляет автоматического обнаружения коллизий.

Иерархическая топология. Связи между участниками образуют звезду с центром в НТИ. Горизонтальные связи неформальны и невидимы. При уходе ключевого сотрудника НТИ теряются связи со всеми закреплёнными за ним КБ.

Отсутствие накопительного эффекта. Каждый новый проект стартует с чистого листа. Пятое КБ, решающее задачу профиля крыла, не получает автоматически знания первых четырёх. Платформа не обучается.

## 2.2 Математическая иллюстрация

Пусть на платформе N участников (КБ, стартапов, лабораторий). В текущей модели НТИ ценность платформы пропорциональна N (закон Сарнова): каждый участник получает доступ к ресурсам центра. В целевой модели ценность пропорциональна 2^N (закон Рида): любые подмножества участников могут образовывать проектные группы.

При N=10: старая модель → 10 единиц ценности; новая модель → 1 024.

При N=20: старая модель → 20 единиц; новая модель → 1 048 576.

Разрыв не в процентах — он экспоненциальный. Трансформация оргформы — единственный способ его преодолеть.

# 3. Целевая модель: стигмергийная платформа

Целевая организационная форма Платформы НТИ — стигмергийная среда, в которой участники координируются не через приказы и назначения, а через общую информационную среду.

## 3.1 Ключевые принципы

Среда вместо посредника.: НТИ перестаёт быть промежуточным звеном между участниками и становится средой, в которой участники взаимодействуют напрямую. REG + Zulip + W-матрица образуют эту среду.

Видимость вместо назначения.: Никто не назначает команду под задачу. Система показывает: (а) кто уже решал похожую задачу, (б) кто активен в этом домене сейчас, (в) с кем совместимы их решения. Команда формируется сама.

Необратимость вместо перезаписи.: Каждое проектное решение — необратимый акт дара в REG. Нельзя удалить или переписать историю. Можно только добавить новое решение, которое заменяет (supersedes) предыдущее.

Приватность архитектурно.: Конфиденциальные запросы шардируются между AI-провайдерами. Ни один внешний сервис не видит полной картины проекта.

## 3.2 Компоненты платформы

REG (Registry Graph): Реестр-граф проектных решений с typed связями (depends_on, conflicts_with, supersedes, compatible_with, informs) и provenance. Каждое решение — узел с автором, командой, вердиктом, доказательной базой.

Zulip-среда: Топик-ориентированная коммуникационная подсистема. Все обсуждения структурированы по доменам и темам. Сообщения не исчезают в ленте — становятся постоянным знанием.

W-матрица: Тензор весов даров между участниками. Эмерджентная структура, показывающая реальные связи (кто кому дал знание/расчёт/решение), а не формальную оргструктуру.

Кентавр-интерфейс: Режим работы «человек + AI-агент» как одно лицо. Человек ставит телос, агент обеспечивает анамнезис.

Шардер: Подсистема конфиденциальности. Запросы к AI разбиваются на фрагменты, каждый уходит к разному провайдеру.

# 4. Архитектура перехода: 3 этапа

Трансформация платформы не может быть одномоментной. Предлагается трёхэтапный переход, минимизирующий риски и обеспечивающий управляемость на каждом шаге.

Этап I: Прототип (июнь 2026): Работающий прототип на демо-данных. Показывает ключевой сценарий: конструктор приходит с запросом — система даёт анамнезис. Цель: продемонстрировать концепцию и получить одобрение.

Этап II: Масштабирование (август–сентябрь 2026): Подключение реальных данных 2–3 пилотных КБ. Мульти-пользовательский режим. Интеграция с существующей инфраструктурой НТИ. Цель: получить первые метрики эффективности.

Этап III: Платформа (октябрь 2026 – 2027): Полномасштабное развёртывание. API для внешних систем. Обучение агентов на накопленных данных. Тиражирование на все КБ НТИ. Цель: платформа как стандарт проектной деятельности.

# 5. Этап I: Прототип (июнь 2026)

Цель этапа: к 20 июня 2026 года представить работающий прототип на демо-данных, демонстрирующий ключевой сценарий анамнезиса проектного решения. Презентация на внутреннем совещании НТИ.

## 5.1 Что будет показано

Конструктор формулирует проектную задачу (запрос на естественном языке)

Система выполняет анамнезис: кто уже решал эту задачу, какие подходы отклонены, с кем совместимо

Система показывает конфликт (резонанс X450 + углепластик) — предотвращена реальная ошибка

Система демонстрирует шардирование запроса между провайдерами — конфиденциальность обеспечена

Zulip-среда показывает историю обсуждений — знания не теряются

W-матрица показывает реальные связи между участниками

## 5.2 Технический состав прототипа

REG DecisionGraph на JavaScript/Node.js (append-only JSONL)

Zulip-подобная среда (стримы/топики/сообщения, поиск)

Шардер запросов (разбиение на N частей, распределение по провайдерам)

HTML-презентация (7 слайдов)

Word-документ концепции (для команды)

CLI для демонстрации: gift-reg, gift-zulip, gift-shard

## 5.3 Демо-данные

Для прототипа используется синтетический кейс проектирования БПЛА массой 5 кг. Данные включают: 7 проектных решений в 4 доменах (аэродинамика, материалы, силовая установка, авионика), 6 типизированных связей между решениями, 10 сообщений в 6 топиках Zulip-среды от 4 инженеров.

# 6. Этап II: Масштабирование (август–сентябрь 2026)

Цель: перейти от демо-данных к реальным данным 2–3 пилотных конструкторских бюро, участвующих в программах НТИ.

## 6.1 Задачи этапа

Подключение пилотных КБ.: Выбрать 2–3 КБ из разных доменов (например, одно авиационное, одно по материалам, одно по авионике). Импортировать их проектную историю в REG. Обеспечить onboarding инженеров в Zulip-среду.

Мульти-пользовательский режим.: Реализовать идентификацию кентавров (человек + агент = одно лицо). Синхронизация контекста между сессиями. Автоматическое определение доменной принадлежности запроса.

Интеграция с инфраструктурой НТИ.: Подключение к существующей базе данных НТИ (Integram). Синхронизация реестра участников. Единая аутентификация.

Сбор первых метрик.: Время от запроса до анамнестической справки. Доля повторно найденных решений. Количество предотвращённых коллизий. Число горизонтальных связей, возникших без участия НТИ.

## 6.2 Ключевое событие: Архипелаг 2026

Августовский Архипелаг НТИ — ключевая точка демонстрации. На Архипелаге должны быть показаны: (1) работающая система на реальных данных пилотов, (2) метрики эффективности за 4–6 недель эксплуатации, (3) сценарий совместной работы двух КБ через среду, (4) концепция полномасштабной платформы.

# 7. Этап III: Платформа (октябрь 2026 – 2027)

Цель: полномасштабное развёртывание Мета КБ как стандартной среды проектной деятельности для всех участников НТИ.

## 7.1 Ключевые сервисы

API для интеграции с внешними CAD/CAE/PLM системами

Семантический поиск по проектным решениям (векторный, Qdrant)

Автоматическое обучение агентов на накопленной истории КБ

Коннекторы к основным инженерным пакетам (КОМПАС, SolidWorks, ANSYS)

On-premise развёртывание для КБ с особыми требованиями безопасности

Федеративный REG: меж-КБ обмен решениями с контролем доступа

## 7.2 Организационная модель

К концу Этапа III НТИ функционирует как платформа-среда, а не как координатор-посредник. Аппарат НТИ сокращает функции ручного управления и сосредотачивается на: (1) развитии платформы, (2) привлечении новых участников, (3) методологическом сопровождении, (4) взаимодействии с государственными заказчиками.

# 8. Метрики успеха

## 8.1 Операционные метрики

TTA (Time to Anamnesis): время от запроса до структурированного анамнезиса. Цель: < 5 секунд.

RDR (Repeated Decision Rate): доля решений, принятых без учёта предыдущих. Цель: 0%.

CDR (Collision Detection Rate): доля коллизий, обнаруженных до натурных испытаний. Цель: > 90%.

HLC (Horizontal Link Creation): число горизонтальных связей, возникших без участия НТИ. Цель: рост ежемесячно.

SFN (Search to Find ratio): отношение поисковых запросов к найденным решениям. Цель: > 0.7.

## 8.2 Метрики роста платформы

Reed Value: 2^N, где N — число активных кентавров. Цель: удвоение ежеквартально.

User Retention: доля участников, продолжающих использовать платформу через 3 месяца. Цель: > 80%.

Decision Density: число решений на одного участника в месяц. Цель: рост.

Cross-KB Projects: число проектов с участием ≥2 КБ. Цель: рост ежеквартально.

# 9. Риски и противодействие

Сопротивление аппарата. [Высокий] Переход от координатора к платформе сокращает функции аппарата НТИ. Это вызовет сопротивление. Противодействие: (1) переквалификация сотрудников в методологов платформы, (2) демонстрация роста ценности для всех участников, (3) постепенность перехода.

Нежелание КБ делиться данными. [Высокий] Конструкторские бюро рассматривают свои решения как конкурентное преимущество. Противодействие: (1) шардирование — данные не покидают периметр КБ; (2) демонстрация выгоды от доступа к чужим решениям; (3) гранулярный контроль доступа.

Техническая сложность REG. [Средний] Построение графа решений с typed связями требует семантического анализа. Противодействие: (1) начинать с ручного создания связей, автоматизировать постепенно; (2) использовать существующие LLM для извлечения сущностей и связей.

Зависимость от AI-провайдеров. [Средний] Платформа использует внешние LLM для анализа. Противодействие: (1) шардирование; (2) раунд локальных моделей (Ollama) для чувствительных операций; (3) архитектурная возможность смены провайдера без изменения платформы.

Конкуренты. [Низкий] Другие платформы предложат альтернативные решения. Противодействие: (1) скорость — первым занять нишу; (2) открытость архитектуры — данные не locked-in; (3) онтологическое преимущество — конкуренты не имеют концептуального фундамента.

# 10. Ресурсный план

## 10.1 Команда

Архитектор платформы (1): проектирование REG, W-матрицы, интеграции

Full-stack разработчик (1): API, Zulip-среда, UI

AI/ML инженер (1): агенты, шардирование, файнтюнинг

Методолог/аналитик (1): онтология, документация, взаимодействие с КБ

Технический писатель (0.5): документация, презентации

## 10.2 Инфраструктура

Сервер (1): для хостинга платформы (уже есть — 173.249.2.184)

GPU (1×T4 или эквивалент): для файнтюнинга агентов (Google Colab / Kaggle)

Домен: meta-kb.nti.drondoc.ru или аналогичный

Хранилище: 50 GB SSD для REG + Zulip + модели

# 11. Конкурентная стратегия (оргоружие)

Конкуренты НТИ — как традиционные КБ, так и альтернативные платформы — будут пытаться сохранить статус-кво. Мета КБ предлагает оргоружие нового типа: не технологический продукт, а организационную форму, которая экспоненциально эффективнее.

## 11.1 Механизмы конкурентного преимущества

Экспоненциальная сеть (закон Рида). Каждый новый участник Мета КБ удваивает ценность платформы. Конкуренты масштабируются по Меткалфу (N²) или Сарнову (N). При N=15 разрыв составляет три порядка. Это не догоняется увеличением бюджета.

Накопление без потерь. В отличие от конкурентов, где знания уходят с людьми, REG сохраняет каждое решение с provenance. Через 3 года платформа содержит всю историю домена. Конкуренты каждый раз начинают заново.

Автоматическая совместимость. Конкуренты обнаруживают коллизии на этапе испытаний. Мета КБ — на этапе проектирования. Стоимость ошибки, найденной на испытаниях, на 2–3 порядка выше.

Приватность как фича. Шардирование позволяет использовать лучшие AI-модели без утечки конфиденциальных данных. Конкуренты вынуждены выбирать: либо качество AI, либо безопасность. Мета КБ даёт и то, и другое.

Открытость как защита. Архитектура на открытых форматах (JSONL, Git) означает, что КБ не locked-in в платформу. В любой момент можно мигрировать. Это снижает барьер входа и повышает доверие.

# Приложение А: Глоссарий

Анамнезис (ἀνάμνησις) — Память, делающая прошлое со-присутствующим. В контексте Мета КБ — операция REG, возвращающая структурированный контекст по запросу.

W-матрица — Тензор весов даров между лицами. Каждый акт проектного дара необратимо увеличивает вес соответствующей нити.

Гиперграф — Обобщение графа, в котором ребро может соединять произвольное число узлов. В Мета КБ гиперребро — проект, связывающий N кентавров.

Закон Рида — Ценность сети пропорциональна 2^N, где N — число узлов. Отражает число возможных подгрупп.

Закон Меткалфа — Ценность сети пропорциональна N². Отражает число возможных попарных связей.

Закон Сарнова — Ценность сети пропорциональна N. Отражает модель вещания (один → многие).

Кентавр — Режим работы «человек + AI-агент» как одно лицо в матрице проектных решений. Человек ставит телос, агент обеспечивает анамнезис.

Кенозис (κένωσις) — Самоопустошение дарителя. В Мета КБ — затраты инженера (времени, компетенции) на создание проектного решения.

Пустыня — Отсутствие даров между двумя лицами/командами в W-матрице. Индикатор неиспользованного потенциала сотрудничества.

Стигмергия — Координация через модификацию общей среды. Термины оставляют феромоны, инженеры — записи в REG.

Суббота (σάββατον) — Право команды на отдых после интенсивной работы. Предотвращает выгорание и обеспечивает качество следующих даров.

Шардирование — Разбиение конфиденциального запроса на фрагменты и распределение между разными AI-провайдерами.

REG (Registry Graph) — Реестр-граф проектных решений. Каждый узел — решение с provenance. Связи типизированы.

Surplus — Принцип «давать больше, чем просят». Surplus > 1 — признак здоровой проектной культуры.

# Приложение Б: Референсная архитектура REG

Decision Graph — программное ядро REG. Ниже приведена структура данных и API.

Структура узла (Decision Node):

id: string — уникальный идентификатор

ts: ISO8601 — временная метка

project: string — проект

domain: string — инженерный домен

title: string — название решения

description: string (500) — описание

madeBy: string — автор

team: string[] — команда

files: string[] — связанные файлы

verdict: decided|rejected|postponed|superseded

evidence: string[] — ссылки на Zulip-топики, испытания

weight: number — вес в W-матрице

status: active|superseded

Типы связей (Link Types):

depends_on — решение зависит от другого

conflicts_with — решения конфликтуют

supersedes — заменяет устаревшее решение

compatible_with — решения совместимы

informs — решение информирует другое (без жёсткой зависимости)

API:

GET /api/reg/anamnesis?query=&domain=&project= — анамнезис

GET /api/reg/decisions?domain= — все решения в домене

GET /api/reg/stats — статистика

GET /api/reg/compat?teamA=&teamB= — совместимость команд